Afdelingsbestyrelsen for ÅHAVEN, Afdeling 5.

Referat

Mandag 05. december

| Afdelingsbestyrelsen | Mødt | Afbud |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Flemming Pedersen | X |  |  |
| Vibeke Nielsen | X |  |  |
| Ole Brandt | X |  |  |
| Allan Blom | X |  |  |
| Poul Martin Møller | X |  |  |
| Ekstern deltager: Varmemester Jørn Jessen | X |  |  |

| 1 | Til og fra varmemesteren | - Helhedsplanen tager meget af gårdmændenes tid. - Containere til opbevaring er vanskelige at anskaffe. - Kodelåse til bure i opbevaringscontainere kan fås ved viceværten. - Tidspunkt for installation af de nye vaskemaskiner undersøges. - Maling af gulv i vaskerierne udestår, da ingen byder ind på opgaven. (epoxymaling). - Vores gårdmænd indgår nu i samarbejde omkring FREMAD’s boliger i Kokspang, Tarp, Bryndum og N. Nebel. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Helhedsplanen | Status på renoveringen: - Byggelederen oplyser at hovedtidsplanen følges. - Der har været et par uforudsete udfordringer ved opstart af de første tre boliger. - Taget lægges de næste par uger. - De indvendige arbejder i blok 89 – 103 starter i denne uge. - De fleste entreprenører er nu på pladsen mere eller mindre fast. Flowet i byggeriet begynder at kunne ses på fremdriften. - I alt en god opstart med få udfordringer, gode entreprenører og godt samarbejde. Input til nyhedsbrev og INFO blev diskuteret. |
| 3 | Budget og regnskab | Kun konti 114,115,116 & 119. Ingen bemærkninger. Heller ingen bemærkninger til bestyrelsens regnskab. |
| 4 | Eventuelt | Opfølgning fra sidste møde vedr. genhusning. - Sagen anses som afsluttet, da det viser sig at en passus omkring el-leverandør ikke var kommet med i genhusningslejekontrakten. - Forholdet er rettet, tillige i fremtidige kontrakter og genhusningspjece. Beboer havde hørt at man nu selv kunne bestemme om væg stue/køkken i ombygningslejlighederne skulle væltes. Dette er korrekt. Se bestyrelsens INFO nr. 4. Det undersøges om der under tagrenoveringen af B 105 (garager) stadig vil være muligt at komme ud og ind af sin garage. Beboer havde ønske om selv at installere ladestrøm i garagen til sin el – bil. Tiltrådt af bestyrelsen. Bestyrelsen ønsker alle en rigtig glædelig jul og godt nytår. |
| 5 | Næste møde | - Mandag 02 januar kl. 1900. - Træffetid: 1830 – 1900. |