Afdelingsbestyrelsen for ÅHAVEN, Afdeling 5.

Referat

Mandag 06 marts 2023

| Afdelingsbestyrelsen | Mødt | Afbud |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Flemming Pedersen | X |  |  |
| Vibeke Nielsen | X |  |  |
| Ole Brandt |  | X |  |
| Allan Blom | X |  |  |
| Poul Martin Møller | X |  |  |
| Ekstern deltager: Varmemester Jørn Jessen | X |  |  |

| 1 | Til og fra varmemesteren | - Maling af vaskerier og installation af nye vaskemaskiner koordineres snarligt med Nortec. Der startes i ÅP. - Forventet varighed 2 uger. Periode vil blive slået op på vaskeridørene. - Det undersøges stadig med gavlnumre. - Enighed om ny opvaskemaskine til beboerhus. - Der har været sugning 5 gange i den forløbne måned i samme område. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Helhedsplanen | - Der er mange udeståender og ubesvarede spørgsmål. Bestyrelsen udarbejder en huskeliste/aktionsliste. - Bestyrelsen efterlyser adgang til mesterrapport og rapport fra mangelgennemgang. - Der rejses nogle bemærkninger og spørgsmål til DAB og byggeleder: - Loftsstigen er meget stejl og trin vender ”bagud/nedad”. - Tre toiletter i samme række har svært ved at skylle ud. - Der er defekte el- installationer i et par cykelskure. Strøm er derfor ikke koblet til endnu. - Desuden frygtes det at der er lagt tagpap oven på våde masonitplader. - Samt manglende omfugning ved udelamper på de første cykelskure. |
|  | Budget og regnskab | Kun konti 114,115,116 & 119. - Ingen bemærkninger. |
| 4 | Eventuelt | Et par beboere har givet udtryk for at driftschef/DAB ikke vender tilbage/svarede på deres henvendelser, trods lovning på dette flere gange. |
| 5 | Næste møde | - Mandag 03 april kl. 1900. - Træffetid: 1830 – 1900. |
| 6 |  |  |