Afdelingsbestyrelsen for ÅHAVEN, Afdeling 5.

Referat

Mandag 05. juni

| Afdelingsbestyrelsen | Mødt | Afbud |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Flemming Pedersen | X |  |  |
| Vibeke Nielsen |  | X |  |
| Ole Brandt | X |  |  |
| Allan Blom | X |  |  |
| Poul Martin Møller | X |  |  |
| Ekstern deltager: Varmemester Jørn Jessen |  | X |  |

| 1 | Til og fra varmemesteren | Varmemester havde fremsendt følgende: - Flere lejere havde efterlyst at beboerhuset blev åbnet igen, så man kunne ”hvile ørerne”. Bestyrelsen besluttede at åbne op igen mandag – torsdag kl. 0900 – 1500 startende fra nu og forsøgsvis måneden ud. - Problematikken om dagrenovation med manglende adgang til spandene, blev taget til efterretning. - Varmemester kontaktes for græsslåning omkring legeplads. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Helhedsplanen | - Aktionslisten. Bestyrelsen ønsker at få afsluttet udeståender med prioritet til ”færdiggjorte” beboede lejemål. Emnet drøftes på kommende byggemøde. Derudover rejses følgende emner: - Status fra byggeleder. - Plankeværk ind til børnehaven, samt hegn generelt. - Nøgle til lejligheder. Elektriker kan ikke komme til grundet asbestsluse. Han skal gennem stuen og op på loftet. - Postkasser er taget ned og blot lagt på jorden. - Revne i væg køk/stue, samt en sætningsskade i et par lejemål skal færdiggøres. Dato herfor ønskes. - Lamper ved yderdør. Nu skal der vælges og sættes i gang. - Reparation af strøm i cykelskure. - Status på kontrol af hovedhaner. - Status på levering af skruer til plader. |
| 3 | Budget og regnskab | - Varmeregnskab. Den udsendte skrivelse blev diskuteret. Bestyrelsen er ikke enig i den af Hovedbestyrelsen trufne beslutning. Vi ønsker at blive inddraget i mulige løsninger. Ikke alle vil opleve måden afregningen vil ske på, som retfærdig. - Der er i vores budget konstateret enkelte fakturaer fra andre afdelinger. DAB kontaktes for korrekt fakturering. |
| 4 | Eventuelt | En generel snak, primært om helhedsplanen, igen. De opsatte udelamper ved ÅV 131 – 127 blev besigtiget. |
| 5 | Næste møde | - Mandag 03 juli kl. 1900. - Træffetid: 1830 – 1900. |
| 6 |  |  |