Afdelingsbestyrelsen for ÅHAVEN, Afdeling 5.

Dagsorden

Mandag 12. februar

| Afdelingsbestyrelsen | Mødt | Afbud |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Flemming Pedersen | X |  |  |
| Vibeke Nielsen | X |  |  |
| Ole Brandt | X |  |  |
| Allan Blom | X |  |  |
| Poul Martin Møller | X |  |  |
| Ekstern deltager: Varmemester Jørn Jessen | X |  |  |

| 1 | Til og fra varmemesteren | - Jørn orienterede om ”Vintertjenesten”. Rydning, saltning mv. udføres i perioden 01 november til 31 marts på hverdage i tidsrummet 0700 – 1530. I weekend og helligdage udføres det kun én gang dagligt efter kl. 0800. - Maling af vaskerigulv i ÅP har trukket ud, og påbegyndes nu. - Gårdmændenes tilsyn af tomme lejligheder, har opdaget flere tilfælde af fugt i disse. - Genplacering af rottekasser vil ske successivt af skadedyrsfirmaet. - Økonomi for dybere P-pladser (parkering af minibusser), samt flytning af lygtepæle undersøges. (P-plads i området ved gårdmændene). - Klistermærke med læselige symboler til ovn, omfordeles. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Helhedsplanen | - Hovedtidsplanen følges med aflevering ultimo oktober 2024. - Tagene forventes færdig i uge 12. - Filtrene på de først installerede GENVEX er begyndt at melde ”udskiftning”. Det vil her første gang blive foretaget af Optimum i f.m. 1års eftersyn. - Enkelte lejemål har meldt om ”kuldefald”. Det er bestyrelsens opfattelse at flere oplever problemet, hvorfor sagen rejses i byggeudvalget. Forventeligt møde medio marts. - Opsætning af nye energimålere følger byggeprojektet. Bagudrettet mangler der 27 stk. i ÅMV 57 – 131. Dato for opsætning tilgår. - Styring af gulvvarme udskiftes i etape 1. Beboeren vil blive adviseret direkte af leverandøren. - På trods af etableret brønd med dykvandspumpe, er legepladsen ved ÅMV 95/97 til tider stadig oversvømmet med vand. Bestyrelsen har udtrykt bekymring for om underlaget kan holde, samt dækning til evt. omkostninger for reparation. - Forhøjning i belægning ved ÅMV 5 udjævnes og der etableres bump eller stolpe. - Der skal skiftes et stik for brugsvand i ingeniørkanalen, hvorfor vandet lukkes i hele/dele af bebyggelsen. En detaljeret plan for dette tilgår efter uge 8. - Flytning af kabelbakker og føringsrør for fiberinstallationen til forgangen, opstartes her i uge 7. Det vil berøre ÅMV 75 – 103 og 127 – 131. |
| 3 | Budget og regnskab | - Ingen bemærkninger. - Plan for udskiftning af varme- og vandmålere indarbejdes fremover i budgettet. |
| 4 | Eventuelt | Nye affaldsspande indføres i løbet af 2024. - Du vil i perioden marts-juli få en ny 2-delt spand, 240 liter, til restaffald og madaffald. - Nye genbrugsbeholdere indføres og plast skal herefter ikke længere i samme beholder som metal og glas. Der vil være: - En beholder til plast og mad- & drikkekarton - En beholder til glas og metal - En beholder til papir og pap - Beboer rejste spørgsmål om manglende elektronisk lås, synlig hængende nøgle, samt manglende støvvæg. Forholdene er rettet. - En beboer oplever fortsat problem med sin em-hætte, med følgende madlugt i lejligheden. Sagen har ”kørt” lidt rundt og var ikke kendt i byggeprojektets styresystem. Dette er påtalt, samt bedt om kontakt til pågældende beboer for afklaring og udbedring. |
| 5 | Næste møde | - Træffetid mandag 04 marts kl.1830 – 1900. - Møde mandag 11 marts kl. 1830. |