Afdelingsbestyrelsen for ÅHAVEN, Afdeling 5.

Referat

Mandag 11. marts 2024

| Afdelingsbestyrelsen | Mødt | Afbud |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Flemming Pedersen | X |  |  |
| Vibeke Nielsen | X |  |  |
| Ole Brandt | X |  |  |
| Allan Blom | X |  |  |
| Poul Martin Møller | X |  |  |
| Ekstern deltager: Varmemester Jørn Jessen | X |  |  |

| 1 | Til og fra varmemesteren | - Der er konstateret en del ”byggeaffald” ved slamsugning. Regning videresendes til byggeledelsen. - Jørn oplyste en pris på ca. 80.000 kr. for at gøre P-pladser dybere. Bestyrelsen træffer beslutning herom på næste møde. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Helhedsplanen | - Under det nylig afholdte byggemøde, blev bestyrelsen orienteret om nye energimålere som omtalt i ref. fra sidste møde. - Der blev desuden oplyst om de enkelte tiltag ved beboere som oplever ”kuldefald” med det nye ventilationsanlæg. - Der er konstateret kondensvand i og omkring enkelte GENVEX-anlæg. Dette vil blive fejlsøgt under det kommende serviceeftersyn. - Lugtgener fra kloak er afhjulpet med montering af en ventil. - Der er konstateret at hovedledningerne ikke har korrekt fald flere steder, samt forskudte banketter i bunden af flere brønde. - Der sendes en SMS-meddelelse rundt om nye symboler til ovnen. Fremadrettet vil de blive sat på under gennemgang ved aflevering. |
| 3 | Budget og regnskab | - Der er allerede brugt en stor del af årets budget til slamsugning. - Der er konstateret et minus på 62.000 på en konto uden budget. Fejlen forsøges rettet, selvom budgettet er låst. |
| 4 | Eventuelt | - Intet. |
| 5 | Næste møde | - Mandag 08. april kl. 1900. Træffetid: 1830 – 1900. |
| 6 |  |  |